# HELIX CRM — סטטוס והשלמות

CRM חינמי לעסקים וסטארטאפים · מתודולוגיית HubSpot · בתוך HELIX STAGE · repo HELIX-STAGE

עודכן: 06.08.2026

# 1. סקירה

CRM צוותי לניהול לקוחות ולידים, בנוי בתוך HELIX STAGE (Next.js 15 + Supabase). הרשמה אך ורק דרך STAGE (Google/LinkedIn), כל שותף רשום = משתמש CRM, עם תפקידים (admin/member). מבוסס על הכללת ה-CRM של PLUG והתאמתו מגיוס לעסקים/סטארטאפים, לפי מתודולוגיית HubSpot (Contacts · Companies · Deals + lifecycle stages + pipeline). אפיון מלא: PRODUCTS/HELIX-CRM-SPEC.md.

# 2. מה יש ב-CRM (בנוי)

## 2.1 מודל נתונים (סגנון HubSpot)

crm_workspaces — סביבת צוות

crm_members — חברים + תפקיד (admin/member)

crm_invites — הזמנות לפי מייל

crm_companies — חברות (accounts) + lifecycle

crm_contacts — אנשי קשר/לידים + ניקוד + שלב

crm_deals — עסקאות (pipeline)

crm_activities — יומן פעילות

crm_tasks — משימות

## 2.2 תעדוף לידים (Lead Scoring)

ניקוד 0-100 מסיגנלים: מייל עסקי, חברה, שלב lifecycle, סטטוס, פעילות אחרונה, עסקה פתוחה

עדיפות: חם (70+) / פושר (40-69) / קר

שקוף — הסבר קצר למה הליד חם

מתעדכן אוטומטית בכל פעילות (הליד "מתחמם")

## 2.3 מסכים

דשבורד CRM: מדדים (לידים, לידים חמים, שווי צינור פתוח, נסגר ₪, שיעור זכייה)

לידים לפי עדיפות (מסודרים לפי ניקוד + tier)

צינור עסקאות (Kanban) עם הזזת שלבים

דף איש-קשר מלא: פרטים+ניקוד, עדכון שלב/סטטוס, תיעוד פעילות, ציר זמן, עסקאות קשורות

דף צוות: הזמנה במייל, שינוי תפקיד, הסרה (admin בלבד)

## 2.4 צוות והרשאות

workspace רב-משתמשים — כל שותף רשום ל-STAGE = משתמש

תפקידים admin/member

admin מנהל: הזמנות, תפקידים, הסרה

הזמנה במייל נתפסת אוטומטית בכניסה ל-STAGE

RLS מבוסס-חברות (בטוח-מרקורסיה); כתיבות צוות דרך service_role

Provisioning אוטומטי בכניסה ראשונה

## 2.5 שיווק

סקשן "CRM חינם עם STAGE" בדף STAGE ובדף בדיקת המוכנות (פירוט מה יש + נכלל חינם)

# 3. מה צריך להשלים

## 3.1 קריטי — עכשיו

להריץ ב-Supabase → SQL Editor, בסדר:

supabase/migration-v13.sql — טבלאות ה-CRM

supabase/migration-v14.sql — צוות (workspaces/members/invites) — אחרי v13

דורש שהמפתח SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY יהיה מוגדר (כבר בשימוש ב-STAGE).

## 3.2 שלבים מהאפיון

Phase 3 — לכידת לידים אוטומטית: נרשם ל-waitlist ב-STAGE → ליד ב-CRM (כולל העשרה)

Phase 4 — API מאובטח: api_keys per-workspace + REST (/api/v1/crm/*) + scopes + rate-limit (הובטח בשיווק)

Phase 5 — אינטגרציות פנימיות: SDR (העשרה) / OPS (פעילות) / STAGE → CRM

## 3.3 העמקות מוצר

עריכת/מחיקת איש-קשר · ניהול חברות (UI) · דף עסקה + עריכת ערך/תאריך סגירה

משימות (UI ליצירה/סימון) + מסירת תזכורות (מייל/אפליקציה)

מסמכים (vault) · Tickets (האובייקט הרביעי של HubSpot) · custom properties

סינון/דיווח מתקדם · workflows/automation פשוט

חיבור email-tracking הקיים של STAGE ל-CRM · טפסי לכידת לידים

מיקום ב-Account Portal (my.helix.co.il) · Webhooks (המשך ל-API)

# 4. חיבורים (Integrations & Keys)

פירוט מלא בקובץ PRODUCTS/HELIX-external-connections.xlsx (גיליון "HELIX CRM"). בקצרה:

Supabase (Core/DB) — ✅ (טבלאות crm_*); ⚠️ הרץ v13+v14

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY — ✅ (provisioning + כתיבות צוות)

Auth Google+LinkedIn דרך STAGE — ✅ (הרשמה רק דרך STAGE)

HELIX CRM API (api_keys) — 🔧 מתוכנן (Phase 4)

העשרה עמוקה דרך HELIX-SDR — 🔧 מתוכנן (כרגע דומיין בלבד)

push פנימי (waitlist/SDR/OPS→CRM) — 🔧 מתוכנן (Phase 3/5)

Resend (תזכורות מייל) — ⚪ אופציונלי (STAGE כבר יש)

---

## שכבת אוטונומיה — עסקה מידרדרת → זיהוי + פעולה (2026-08)

הדוגמה המרכזית של Von מיושמת ב-CRM: crmDetectStalledDeals מזהה עסקה פתוחה שאיש-הקשר שלה ללא פעילות ≥14 יום, ו-crmActOnStalledDeals מנתב דרך המתג: advisor מדווח, approve יוצר משימת-בדיקה, autopilot כותב פעילות next-step קונקרטית כך שה-pipeline מרפא את עצמו. crm.next_step הוא internal (autopilot ללא צורך ב-risk_ack). תשתית: autonomy_settings (supabase/autonomy.sql), lib/autonomy/*, crmSetAutonomy.