# מוצר 5: HELIX Shield — סוכן ניקוי שם ומוניטין 🛡️

אותו בסיס כמו HELIX Rank — המטרה הפוכה: במקום לדרג תוכן מסחרי, לשלוט ב-SERP ובתשובות ה-AI על *שם הלקוח*.

ניטור → הסרה → דחיקה → תוכן חיובי → AI-reputation. דו-לשוני (עברית-first + אנגלית), 2 מצבים (אדם פרטי / עסק).

מנוע הסרה מלא — בלי שירות משפטי (self-service בלבד; תיקים משפטיים → זיהוי והפניה).

נמכר בתשלום ישיר תחת מותג HELIX. · תאריך: 2026-07-17 · סטטוס: אפיון לבנייה.

## 1. האסטרטגיה — הנוף התחרותי

"ניקוי שם" הוא שוק ישראלי בוגר אך שירותי-אדם, לא מוצר: scoopim, Monitin-Net (20+ שנה), WhiteBrand, SiteLinx — כולם סוכנויות שגובות אלפי ₪/חודש ידנית. גלובלית: BrandYourself, Reputation Pros, erase.com, NetReputation, HelloPrivacy/DeleteMe (PII removal). אף אחד לא נותן בוט אוטומטי בעברית.

| מתחרה | מודל | החולשה שאנחנו מנצלים |
| --- | --- | --- |
| scoopim / Monitin / WhiteBrand 🇮🇱 | סוכנות אנושית, ריטיינר | ידני · יקר · לא מוצר · אין AI-reputation |
| BrandYourself / Reputation Pros 🇺🇸 | SaaS + done-for-you | אנגלית · לא עברית-native · יקר |
| DeleteMe / HelloPrivacy 🇺🇸 | PII removal אוטומטי | רק data-brokers · אין SERP/AI/תוכן |

הבידול של HELIX Shield:

בוט אוטומטי במקום סוכנות — אותו מנוע של HELIX Rank, מטרה הפוכה. שירות שהיה ריטיינר של אלפי ₪ → מוצר.

דו-לשוני, עברית-first — שוק ישראלי בלי מוצר-תוכנה אמיתי.

AI-Reputation (GEO הפוך) — מנטר ומתקן מה ש-ChatGPT/Gemini/Perplexity אומרים על הלקוח. אף מתחרה מקומי לא נוגע בזה.

הסרה + דחיקה + תוכן — הכל במקום אחד — לא רק PII (DeleteMe) ולא רק SEO (הסוכנויות).

מנוף אקו-סיסטם HELIX — יושב על תשתית HELIX Rank הקיימת (Supabase, geo-scan.ts, מנוע תוכן/פרסום/נרטיב/הפצה). בונים דלתא, לא מוצר חדש.

## 2. קהל יעד (2 מצבים)

פלטפורמה אחת, מתג מצב ב-onboarding:

מצב אדם (Person): פרטיים שנפגעו מכתבה/ביקורת/תוצאה שלילית, אנשי ציבור, מנהלים בכירים, רופאים/עו"ד/יועצים (שם = פרנסה), מועמדים לתפקיד (75% ממעסיקים מגגלים).

מצב עסק (Business): בעלי עסק שמאבדים לקוחות מתוצאות/ביקורות שליליות, רשתות רב-סניפיות, מותגים בניהול-משבר.

עתידי: סוכנויות יח"צ/דיגיטל שרוצות white-label — בהמשך.

## 3. אפיון פונקציונלי — מה המערכת עושה

### 3.1 Onboarding (בחירת מצב + זהות)

מתג מצב (אדם/עסק) — קובע איזה מודולים פעילים (ביקורות רק בעסק וכו').

הזנת הישות להגנה: שם/שם-עסק, וריאציות, דומיינים, פרופילים, שפה (he/en/both).

חיבורים: Google Search Console (אם יש אתר), Google Business Profile (מצב עסק), פרופילי סושיאל.

הרצת אודיט מוניטין ראשוני (§3.2).

### 3.2 מנוע אודיט מוניטין (Reputation Audit) 🔍

סריקה מלאה — מה שמופיע כשמחפשים את הלקוח, וכמה זה מזיק:

SERP scan — עמוד 1-3 של גוגל על השם + וריאציות; סיווג כל תוצאה: חיובי/ניטרלי/שלילי, וסמכות/דירוג.

סושיאל + ביקורות — אזכורים ב-Facebook/X/פורומים, ביקורות Google/דפי-עסק.

סריקת מנועי-AI — מה ChatGPT/Gemini/Perplexity/Claude *אומרים* על הלקוח (מנוף על geo-scan.ts).

סריקת PII / Dark-Web — היכן חשופים כתובת/טלפון/ת"ז/מייל (data brokers, people-search, דליפות).

feasibility לכל פריט שלילי: הסרה / דחיקה / התעלמות — ותעדוף לפי נזק × ישימות.

פלט: Reputation Score בסיסי + רשימת איומים מתועדפת.

### 3.3 ניטור והתראות (Monitoring) — real-time

ניטור אזכורי-שם רציף (סגנון Google Alerts, אך מסווג סנטימנט אוטומטית).

ניטור ביקורות חדשות (מצב עסק) + ניטור מנועי-AI (שינוי בנרטיב ה-AI על הלקוח).

ניתוח סנטימנט + מגמה לאורך זמן.

התראות משבר — אזכור שלילי חדש בעל סמכות גבוהה → push מיידי לטלגרם/וואטסאפ/מייל (§3.8).

### 3.4 מנוע הסרה (Removal) — מלא, בלי שירות משפטי ⚖️

הבוט מבצע את כל ערוצי ההסרה המנהליים/self-service (לא דורשי עו"ד), עם אישור אנושי לפני שליחה:

| ערוץ | פעולה | אוטומציה |
| --- | --- | --- |
| כלי-ההסרה של גוגל | "Results about you", מידע אישי (טלפון/כתובת/ת"ז), תוכן מיושן, RTBF | ✅ ניסוח + הגשה |
| Data brokers / people-search | בקשות opt-out per-ספק (מודל DeleteMe) | ✅ אוטומטי + מעקב |
| Takedown לבעלי-אתרים | ניסוח פנייה מנומקת (contact/abuse@/hosting) לבקשת הסרה | ✅ ניסוח, אדם מאשר |
| דיווח פלטפורמות | ביקורת מזויפת שמפרה מדיניות, תוכן שמפר ToS | ✅ ניסוח דיווח |
| תיק משפטי (לשון הרע/צו) | ❌ לא שירות משפטי — הבוט מזהה שדרוש עו"ד → מפנה לגורם חיצוני | 🚫 handoff בלבד |

כל בקשה נשמרת עם מחזור-חיים (open→submitted→removed/denied) ומעקב.

⚠️ גבול אתי/חוקי מובנה: לא מסתירים מידע ציבורי לגיטימי (עיתונות, רישום פלילי חוקי). ראה §10.

### 3.5 מנוע דחיקה + תוכן חיובי (Suppression) — מנוע HELIX Rank, מטרה הפוכה 📈

מה שאי-אפשר להסיר → דוחקים לעמוד 2+ בבניית נכסים חיוביים שמדרגים מעל השלילי:

בניית פרופילים סמכותיים (LinkedIn, אתרי-ענף, ויקי-נתונים, PR) על השם.

מאמרים/תוכן חיובי — מנוע התוכן של HELIX Rank (דו-לשוני, baldiga לעברית), ממוקד בשם הלקוח.

פרסום רב-CMS (אותם adapters) — אתר אישי/עסקי, בלוג, פרופילים.

entity optimization + schema (Person/Organization) — לבסס ישות חיובית שגוגל וה-AI מבינים.

מעקב עמוד-1 — כמה מ-10 התוצאות הראשונות בשליטת הלקוח (יעד: לדחוף שלילי מתחת לקיפול).

### 3.6 מנוע AI-Reputation (Negative-Mention → Positive-Patch) — הליבה האגנטית 🤖

היפוך מנוע ה-Citation-Gap→Patch של HELIX Rank: במקום "למלא פער ציטוט" → "לתקן אזכור שלילי":

סורק מה מנועי ה-AI אומרים על הלקוח (prompt panel: "מי זה X", "האם X אמין", "ביקורות על X").

מזהה נרטיב שלילי/שגוי בתשובות ה-AI.

מנסח patch — תוכן חיובי/מתקן, עובדתי, מיוחס, ב-brand voice, שמזין את המנוע במקור טוב יותר.

מפרסם ומפיץ (syndication) לבסס קונצנזוס חיובי.

מודד-מחדש — Reputation Score ל-AI לאורך זמן.

חשוב: תיקון עובדתי בלבד — לא זיוף. אם ה-AI מדייק בעובדה שלילית לגיטימית, זה לא use-case (ראה §10).

### 3.7 ניהול ביקורות (מצב עסק) ⭐

בקשת ביקורות מלקוחות מרוצים (מייל/וואטסאפ/SMS) → הטיית הממוצע כלפי מעלה בדרך לגיטימית.

תגובות-AI לביקורות (חיוביות ושליליות) — מנוסחות, אדם מאשר.

ניהול Google Business Profile + ריבוי-סניפים.

דיווח על ביקורות מזויפות שמפרות מדיניות (דרך §3.4).

### 3.8 גישה מרובת-ערוצים (Multi-Channel Access) 🔀

זהה ל-HELIX Rank — שליטה ותשאול דרך web + טלגרם + מייל (+ תשתית וואטסאפ):

התראות משבר בזמן אמת — "אזכור שלילי חדש בגוגל על השם שלך" → push מיידי.

שליטה נכנסת — "מה ה-Reputation Score שלי?", "אשר את בקשת ההסרה", "כתוב מאמר חיובי על X".

מנצל את מנוע ההפצה המשותף של מוצרים 1/2/4. וואטסאפ: opt-in + תבנית utility (§30A).

## 4. מסכים (Screens)

Onboarding — מתג מצב (אדם/עסק) + זהות + חיבורים.

Reputation Audit — מפת SERP/סושיאל/AI/PII + Reputation Score + איומים מתועדפים.

Threats Board — כל פריט שלילי + סטטוס (הסרה/דחיקה/ניטור).

Removal Center — בקשות הסרה, מחזור-חיים, אישור לפני שליחה, handoff משפטי.

Content & Suppression — נכסים חיוביים בתור/מפורסם + מעקב עמוד-1.

AI-Reputation Monitor — מה ה-AI אומר + Negative-Mention→Patch + Reputation Score ל-AI.

Reviews (מצב עסק) — ניטור, בקשות, תגובות, GBP.

Alerts & Channels — טלגרם/מייל/וואטסאפ, הגדרות משבר.

Settings — שפה, מיתוג, נמענים, מצב.

## 5. מודל נתונים (Supabase)

| טבלה | שדות עיקריים |
| --- | --- |
| subjects | id, owner_id, mode (person/business), name, aliases[], domains[], content_lang, reputation_score |
| subject_connections | subject_id, provider (gsc/gbp/social), credentials, status |
| serp_items | subject_id, query, url, position, sentiment (pos/neu/neg), authority, action (remove/suppress/monitor) |
| mentions | subject_id, source (web/social/review/ai_engine), url, sentiment, detected_at |
| removal_requests | subject_id, channel (google/broker/webmaster/platform), target, status (open/submitted/removed/denied), needs_legal (bool) |
| positive_assets | subject_id, type (article/profile/pr), content_id, published_url, target_rank |
| ai_reputation | subject_id, engine, query, narrative, sentiment, patch_content_id, checked_at |
| reviews | subject_id, platform, rating, text, response, status (מצב עסק) |
| reputation_scores | subject_id, date, serp_score, ai_score, review_score, total |
| channel_bindings / channel_optin | (משותף עם מוצר 4 — טלגרם/מייל/וואטסאפ) |

## 6. ארכיטקטורה (משותפת עם HELIX Rank)

Frontend: React + shadcn (RTL מוכן) — reuse רכיבי HELIX Rank.

Backend: Supabase (Auth, DB, Storage, RLS per-subject).

Audit/AI-scan: geo-scan.ts (FireCrawl render + robots/schema) — מותאם ל-SERP/AI-reputation.

Removal: edge function per-ערוץ (google-removal / broker-optout / webmaster-takedown) + תור אישורים.

Content/Publish/Suppression: מנועי HELIX Rank בדיוק (Claude + Hebrew Content + baldiga + adapters רב-CMS).

AI-Reputation: מנוע Citation-Gap→Patch של מוצר 4, מהופך ל-Negative→Positive.

Cron: edge functions (--no-verify-jwt) — ניטור רציף, סריקת AI, מעקב עמוד-1, דוחות.

Alerts/Access: מנוע ההפצה המשותף (טלגרם/מייל/וואטסאפ) ממוצרים 1/2/4.

## 7. מונטיזציה

תשלום ישיר תחת מותג HELIX. מדרג לפי מצב + היקף:

Person Basic — ניטור + התראות + אודיט + דחיקה בסיסית.

Person Pro — + מודול הסרה מלא + AI-Reputation + תוכן חיובי מוגבר.

Business — + ניהול ביקורות + GBP + ריבוי-סניפים.

WTP גבוה מאוד — היום זה ריטיינר אלפי ₪/חודש בסוכנות; מוצר במחיר נמוך יותר עדיין רווחי.

crisis add-on — חבילת ניהול-משבר בתשלום גבוה (התראות + תגובה מהירה).

סוכנות/white-label — בהמשך.

## 8. GTM ואקו-סיסטם HELIX

מי שמחפש "ניקוי שם" / "מחיקת תוצאות מגוגל" → מוצא בוט אוטומטי בעברית במקום ריטיינר יקר → נכנס.

cross-sell מ-HELIX Rank: לקוח SEO שמגלה תוצאה שלילית → מצב Shield. אותו dashboard, אותו חשבון.

משפך אקו-סיסטם: Shield (הגנה על השם) → Rank (בניית נוכחות) → Reports (מדידה) — כולם על אותה תשתית.

חיבור HELIX STAGE — מייסדים/מותגים שרוצים לשלוט בנרטיב מרגע ההשקה.

## 9. אבני בניין (הדלתא מ-HELIX Rank קטנה)

✅ כבר קיים (reuse ישיר): geo-scan.ts, מנוע תוכן (Claude+Hebrew+baldiga), פרסום רב-CMS, מנוע Citation-Gap→Patch, נרטיב, הפצה טלגרם/מייל/וואטסאפ, דשבורד/גרפים, cron/edge.

🆕 דלתא לבנות: מנוע אודיט-SERP + סיווג סנטימנט, מודול הסרה (google/broker/webmaster adapters), סריקת PII/dark-web, מודול ביקורות, היפוך מנוע ה-patch ל-Negative→Positive.

PII removal: public-apis + רשימות data-brokers ידועות (מודל DeleteMe).

## 10. סיכונים — אתי/חוקי (קריטי בקטגוריה הזו) ⚠️

לשון הרע / הסתרת מידע לגיטימי: אסור לסייע להסתיר עיתונות אמת, פסקי-דין ציבוריים, אזהרות צרכן לגיטימיות. גבול מובנה במוצר: הבוט מסרב לפעול נגד תוכן עיתונאי/ציבורי-לגיטימי; מתמקד בהוצאת דיבה, PII, תוכן מפר-מדיניות, וביקורות מזויפות.

ביקורות מזויפות = לא חוקי (FTC, חוק הגנת הצרכן). בקשת ביקורות = רק מלקוחות אמיתיים; אסור לייצר מזויפות. gate מובנה.

תיקים משפטיים: אין שירות משפטי — זיהוי והפניה בלבד. הצגה ברורה למשתמש ("זה דורש עו"ד").

סיכון "streisand": פעולת הסרה אגרסיבית עלולה להסב תשומת-לב. הבוט ממליץ אסטרטגיה (דחיקה שקטה מול takedown) לפי מקרה.

הזכות להישכח (RTBF): רלוונטי באיחוד-האירופי; בישראל מוגבל. לנהל ציפיות.

תלות ב-3rd-party ToS: ערוצי הסרה משתנים; resilience + fallback + שקיפות מול הלקוח.

AI-Reputation לא-דטרמיניסטי: למדוד מגמה, לא מוחלט (כמו במוצר 4).

## 11. תוכנית עבודה (Roadmap)

| שלב | מה בונים |
| --- | --- |
| 1 | Auth + subjects (RLS, 2 מצבים) + מנוע אודיט (SERP scan + סיווג סנטימנט על geo-scan.ts) + Reputation Score |
| 2 | ניטור רציף + התראות משבר רב-ערוציות (מנוע מוצרים 1/2/4) + Threats Board |
| 3 | מנוע דחיקה + תוכן חיובי (reuse מנועי HELIX Rank — תוכן/פרסום/SEO) + מעקב עמוד-1 |
| 4 | מודול הסרה מלא (google-removal / broker-optout / webmaster-takedown) + תור אישורים + handoff משפטי |
| 5 | AI-Reputation — היפוך מנוע ה-patch ל-Negative→Positive + AI Reputation Score |
| 6 | מצב עסק — ניהול ביקורות + GBP + ריבוי-סניפים |
| 7 | עתידי: white-label לסוכנויות + חיבור HELIX STAGE |

## 12. לוגיקת הסוכן (Agent Logic)

סיווג סנטימנט: כל תוצאה/אזכור → pos/neu/neg + סמכות → קובע action (remove/suppress/monitor).

החלטת הסרה-מול-דחיקה: ישימות-הסרה גבוהה + נזק גבוה → הסרה; אחרת → דחיקה (תוכן חיובי). streisand-aware.

מנוע תוכן חיובי: אותה לוגיקת HELIX Rank (answer-first, schema Person/Organization, entity anchor, baldiga לעברית) — ממוקד בשם.

Negative→Positive loop: scan(prompt panel על השם) → detect שלילי → draft patch עובדתי → publish+syndicate → re-measure.

gates אתיים מובנים: סירוב לפעול נגד עיתונות לגיטימית / לייצר ביקורות מזויפות / לתת שירות משפטי.

מדידה: Reputation Score (SERP + AI + reviews) לאורך זמן; יעד = שליטה בעמוד-1 + נרטיב AI חיובי.

סיכום: HELIX Rank במטרה הפוכה. במקום לדרג תוכן מסחרי — שולט ב-SERP ובתשובות ה-AI על *שם הלקוח*: ניטור, הסרה (מלא, בלי שירות משפטי), דחיקה, תוכן חיובי, ו-AI-Reputation. דו-לשוני, 2 מצבים (אדם/עסק), עם gates אתיים מובנים. הדלתא מ-HELIX Rank קטנה — אותה תשתית, מטרה הפוכה. הופך שירות-סוכנות יקר למוצר, תחת מותג HELIX.

## 🔗 חיבור לאקו-סיסטם HELIX (אינטגרציה עתידית — מיושר בכל המוצרים)

כל מוצרי HELIX יהיו מחוברים לכלל אחד. תשתית אחת, חשבון אחד, דשבורד-על אחד. כל מוצר נבנה כבר עכשיו כך שיתחבר — האינטגרציה המלאה תושלם בהמשך.

תשתית משותפת: אותו Supabase (Auth/DB/Storage/RLS), edge functions, cron, ומנועי נרטיב/הפצה (טלגרם/מייל/וואטסאפ). בונים פעם אחת — כל מוצר מנצל.

חשבון וזהות אחידים: לקוח אחד, workspace אחד, SSO — נע בין המוצרים בלי חיכוך.

מוצר 2 (HELIX Reports / דשבורדים) = שכבת-העל המאחדת: כל המוצרים מזרימים מדדים ל-Reports, שמציג דשבורד-על אחד חוצה-מוצרים (תוכן+SEO+GEO, מוניטין, לידים/SDR, ROI).

דאטה חוצה-מוצר: פלט של מוצר אחד = קלט לאחר. דוגמאות: תוצאה שלילית שמזוהה ב-Shield → משימת תוכן ב-Rank · ליד מ-SDR → דוח ב-Reports · תוכן מ-Marketing Ops Hub → הפצה דרך אותו מנוע.

cross-sell מובנה: אותו dashboard חושף את שאר המוצרים — משפך אקו-סיסטם אחד תחת מותג HELIX.

סטנדרטים אחידים לחיבור: אותו stack (React+shadcn+Supabase, RTL), schema/מדדים אחידים, ומנועי נרטיב/הפצה משותפים — כדי שהחיבור בהמשך יהיה דלתא, לא בנייה מחדש.

## 📅 Daily Digest (מודול Agent OS)

חלק מקו HELIX Agent OS (מוצר 6) על מנוע "תשתית OLLAMA ל-Daily Digest". Shield הופך לסוכן מתוזמן ששולח דייג'סט מוניטין — וגם התראות משבר בזמן אמת.

דוגמת דייג'סט: "בוקר טוב: אין איומים חדשים · Reputation Score 82 (+3) · בקשת הסרה אושרה · 2 ביקורות חדשות (חיוביות)." · משבר: push מיידי על אזכור שלילי בעל סמכות.

סוכנים מתוזמנים: ניטור אזכורים+סנטימנט, סטטוס בקשות הסרה, מעקב עמוד-1, AI-reputation.

מנוף Ollama: סיווג סנטימנט/אזכורים על מודל מקומי (נפח גבוה); Claude+baldiga לניסוח תוכן/תגובות.

דו-כיווני: "אשר את בקשת ההסרה" מהדייג'סט → HITL.

# הצוות (Agent Cast)

הצוות שעובד בשבילך — מחלקה של סוכנים, כל אחד עם תפקיד, עם מבקר שבודק את העבודה לפני שהיא יוצאת:

•  עמנואל — המנטר: סורק ביקורות, סושיאל ומנועי-AI.

•  דן — המגיב: מנסח תגובות ותוכן חיובי.

•  אלון — השער האתי: מסרב לפעול נגד עיתונות לגיטימית או לזייף ביקורות.

•  CHIEF — המנהל: מתאם בין הצוות.