# מוצר 10 — HELIX MEETING AND RECORDING · מסמך סטטוס

AI לכל קלט קולי: תמלול (עברית-first) → מנוע 6 סיגנלים → פעולות בשליטת מתג האוטונומיה. מסמך זה מרכז מה כבר בנוי, מה קיים באקוסיסטם לשאוב, ומה חסר להשלמה.

תאריך: 2026-08-10 · ריפו: helix/helix-meeting · ספק מלא: PRODUCTS/10-helix-meeting.md

# א. מה כבר בנוי (בריפו helix/helix-meeting)

הוקם ריפו Next.js 15 + Supabase + Claude, עם השרשרת הקריטית מקצה לקצה (commit ראשוני).

צינור מלא lib/pipeline.ts: העלאת קובץ → תמלול → סיכום + action items → 6 סיגנלים → מייל פולואפ דרך המתג.

תמלול lib/transcribe.ts — קורא לשרת ivrit.ai Whisper שלנו (IVRIT_WHISPER_URL).

AI lib/ai.ts — summarize(), extractSignals() (6 סוגים), draftFollowupEmail() בעברית (Claude Sonnet 5).

מתג אוטונומיה lib/autonomy/ — הועתק מ-autonomy-reference, עם מפתחות meeting.* (followup_email, quote, schedule_invite, task_create, crm_sync, sdr_handoff, manager_alert).

sinks lib/actions.ts — display / enqueue / execute מגובים בטבלת autonomy_actions.

סכמת DB supabase/schema.sql — meetings, transcripts, moments, bookings + טבלאות המתג.

API app/api/meetings/ — upload, status, reprocess.

ממשק app/page.tsx — העלאה + תוצאות, עברית/RTL, תקרת 60 דק׳ בחינם.

# ב. מה קיים כבר באקוסיסטם HELIX — לשאוב (לא לבנות מחדש)

בוט WhatsApp (Meta Cloud API v21) — שליחה/קבלה/כפתורי אישור: helix-sdr-bdr-bot/lib/channels/whatsapp.ts + webhook.

בוט Telegram — approve/reject: helix-sdr-bdr-bot/.../telegram.

Google Calendar — OAuth, יצירה/קריאת אירועים: plug-nexus/supabase/functions/google-calendar-*.

מייל פולואפ — ניסוח + שליחה בשם המשתמש (Gmail+Outlook OAuth): email-ai-assist + send-email-via-user. זהו בדיוק פיצ׳ר §3.4.

מתג האוטונומיה — מודול reference + spec: PRODUCTS/autonomy-reference/ + AUTONOMY-SWITCH-SPEC.md.

הזנת ליד MEETING→SDR — handleInboundMessage() + POST /api/act/trigger (CROSS_ACT_SECRET).

סיכום Claude + action items — ai-meeting-prep (קיים; גם = ה-Pre-meeting brief).

הקלטת מיק/קובץ בדפדפן — plug-nexus VoiceRecorder.tsx.

# ג. מה חסר / צריך לבנות (Greenfield)

תשתית תמלול — שרת ivrit.ai Whisper (whisper-large-v3) רץ על שרתי HELIX. הפער הטכני העיקרי.

הורדת הקלטה קולית מ-WhatsApp/Telegram (מצב D) — הוספת fetch ל-Graph /media על ה-webhook הקיים.

chrome.tabCapture בתוסף PLUG (מצב A) — התוסף כרגע לא לוכד אודיו.

בוט פגישות (מצב B) — Vexa self-hosted (חינם) על שרתינו.

חיבור הסיגנלים בפועל למוצרים — MEETING→SDR/CRM/OPS/Rank (דרך /api/act/trigger).

שליחת מייל אמיתית — לחבר את execute של meeting.followup_email ל-send-email-via-user.

דף תיאום פגישות (Calendly, §3.6) — build רזה על פונקציות Google Calendar הקיימות.

דסקטופ local-capture (מצב C) — Meetily (MIT) כבסיס.

RLS אמיתי + Auth — כרגע ה-UI משתמש ב-workspace דמו; לחבר להרשמה/workspace אמיתי.

# ד. תשתית להרצה (checklist)

npm install בתיקיית helix/helix-meeting.

מילוי .env (Supabase + ANTHROPIC_API_KEY + IVRIT_WHISPER_URL).

הרצת supabase/schema.sql פעם אחת.

יצירת storage bucket בשם meeting-audio.

הפעלת שרת ה-Whisper (ivrit.ai) על שרת HELIX.

# ה. אבני בניין קוד-פתוח שנבחרו

ivrit.ai Whisper (HuggingFace, חינם) — תמלול עברית, ~29% פחות שגיאות מ-Whisper רגיל.

Vexa (Apache 2.0, self-host חינם) — בוט פגישות, זול מ-Recall.ai.

Meetily (MIT — מסחרי מותר) — בסיס לדסקטופ local-capture.

נפסלו: Cal.com/Cal.diy (עבר closed-source 4/2026); Easy!Appointments (PHP, לא תואם סטאק).

# ו. תמחור (מחלקה B)

Free ₪0 (400 דק׳ סה״כ, חד-פעמי · העלאה עד 60 דק׳ · advisor) · Starter ₪199 · Pro ₪449 · Business ₪899. חיבורי אקוסיסטם = הטבת חבילה (Trio+), נפתחים כבר מ-Pro. פירוט: מחירי תוכנות.md §4 (שורה 10).

# הצוות (Agent Cast)

הצוות שעובד בשבילך — מחלקה של סוכנים, כל אחד עם תפקיד, עם מבקר שבודק את העבודה לפני שהיא יוצאת:

•  עמנואל — מחלץ ההתחייבויות: מוציא מהתמליל הבטחות עם ציטוט.

•  דן — כותב המייל: מנסח מייל-סיכום מההתחייבויות בלבד.

•  אלון — המאמת: מוודא שכל דבר במייל באמת נאמר.

•  מאיה — העורכת: משכתבת אם צריך.

•  נעמי — הרכזת: מייחסת משימות וקובעת את הפגישה הבאה.

•  CHIEF — המנהל: מתאם בין הצוות.