# HELIX OPS — מסמך UX ייעודי (Audit + תוכנית)

נגזר מ-UX-MASTER-reference. עובר על כל flow/screen/element/effect מול הקוד שנבנה (helix\helix-ops).

תאריך: 2026-07-17.

מסקנת-על (מעודכן 2026-07-17): שכבת ה-UX נבנתה. ה-audit המקורי (הטבלאות למטה) זיהה פערים — רובם תוקנו. ראו סעיף "מה תוקן" מיד למטה.

מקרא: ✅ בנוי · 🟡 חלקי · ❌ חסר

---

## ✅ מה תוקן מאז ה-audit (עדכון 2026-07-17)

ציון עלה מ-36/50 ל-~44/50. תוקן:

Onboarding — GettingStarted (צ'קליסט 3 צעדים + progress מונפס). ❌→✅

Loading states — loading.tsx לכל הראוטים (skeletons). ❌→✅

Toasts — feedback מונפס להצלחה/שגיאה (במקום טקסט inline). ❌→✅

ConfirmDialog — אישור לפני פעולות חיות (פרסום/אישור/מחיקה) + סוגר פער "אין modals". ❌→✅

מחיקת בקשה (עם confirm danger). ❌→✅

חיפוש בלוח · active-state ב-Nav · פורמט תאריך he-IL · הודעות שגיאה ספציפיות. ❌/🟡→✅

נגישות — aria-labels/aria-hidden/alt (focus-visible+skip-nav כבר בבסיס). 🟡→✅

Logout ב-Nav.

### ✨ אפקטים (delight) שנוספו

מעברי עמוד · קונפטי (אישור/פרסום) · מונה מונפס (ציוני AI/מותג) · chips קפיציים · hover-lift · typing dots ("הסוכן כותב") · תנועת לוגו (מ-EFFECTS.md) · neon glow על CTA · reduced-motion מכובד.

### ⬜ מה עדיין נשאר

עריכת בקשה מלאה · Tooltips עשירים (יש title) · אימות מובייל חי · Lottie · glassmorphism ל-modals/toasts · FAQ/עזרה.

הערה: הטבלאות למטה הן ה-audit המקורי (לתיעוד). הסטטוס העדכני = הסעיף הזה.

---

## חלק א' — Flows

| Flow | סטטוס | הערה |
| --- | --- | --- |
| התחברות/הרשמה | 🟡 | קיים מהבסיס (Magic Link) — לא מותאם למוצר |
| התנתקות (Logout) | ❌ | אין כפתור logout ב-Nav |
| Onboarding | ❌ | אין בכלל |
| יצירת בקשה | ✅ | RequestForm |
| אישור/proofing | ✅ | ProofingView |
| יצירת תוכן AI | ✅ | ContentStudio |
| הפצה | ✅ | DistributionPanel |
| הגדרות (מותג/ערוצים) | ✅ | /brand, /channels |
| חיפוש/סינון בתור | ❌ | הלוח בלי search/filter |
| מחיקת בקשה/טיוטה | ❌ | אין delete |
| עזרה ותמיכה | ❌ | אין |

## חלק ב' — Screens

| Screen | סטטוס | הערה |
| --- | --- | --- |
| התחברות | ✅ | login (base) |
| הגדרות (מותג/ערוצים) | ✅ |  |
| יצירת/ניהול תוכן | ✅ | request detail |
| כספת | ✅ | /vault |
| Dashboard/בית | ❌ | home רק מפנה ל-requests; אין מבט-על |
| Empty states | 🟡 | requests+vault ריקים קיימים; שאר לא |
| דף שגיאה/404 | ❌ | אין custom |
| פרופיל | ❌ | אין |

## חלק ג' — Elements

| רכיב | סטטוס | הערה |
| --- | --- | --- |
| כפתורים, טפסים, chips, cards | ✅ | עקביים (טוקני HELIX) |
| לוח drag-drop | ✅ | dnd-kit |
| Toasts / notifications | ❌ | רק טקסט inline |
| Tooltips / popovers | ❌ | רק title attrs |
| Loading / skeleton | ❌ | אין skeletons |
| Modals / drawers | ❌ | אין |
| Badges / status | 🟡 | תוויות סטטוס בסיסי |
| Empty state | 🟡 | חלקי |

## חלק ד' — Emails

❌ אין — Resend זמין אבל אין מיילי מחזור-חיים (welcome/אישור/תזכורת).

## חלק ה' — סטנדרטים

|  | סטטוס |
| --- | --- |
| Loading | ❌ חלש (אין skeletons) |
| Error | 🟡 טקסט inline בלבד |
| Empty | 🟡 חלקי |
| RTL/עברית | ✅ (מהבסיס) |
| נילסן (10) | ❌ לא נבדק |
| מובייל (44px/רספונסיבי) | ❌ לא אומת |
| נגישות (WCAG/focus/aria) | ❌ לא נבדק |

## חלק ו' — Onboarding

❌ אין בכלל. אין welcome, אין setup wizard, אין getting-started checklist, אין tooltips/tour, אין הבחנה first-run מול חוזר. זו הקטגוריה הכי חסרה.

## חלק ח' — Motion & Effects

❌ אין. אין Framer Motion, אין Lottie, אין מעברי עמוד, אין micro-interactions מעבר ל-hover CSS, ה-drag בסיסי בלי ליטוש תנועה, אין skeleton/feedback מונפש.

---

## 📋 תוכנית בנייה (לפי עדיפות)

### עדיפות 1 — יסודות UX חסרים

מערכת Toasts — feedback להצלחה/שגיאה בכל פעולה (במקום טקסט inline).

Loading skeletons — לכל תצוגת דאטה (תור, כספת, סטודיו).

Empty states מלאים ומזמינים — בכל מסך, עם CTA.

Logout ב-Nav + פרופיל בסיסי.

### עדיפות 2 — Onboarding

Welcome / getting-started — checklist ראשוני ("הגדר מותג → חבר ערוץ → צור בקשה").

Empty-state guidance — כל מסך ריק מוביל לצעד הבא.

Tooltips בהקשר על פיצ'רים מרכזיים (סטודיו, לינטר, הפצה).

### עדיפות 3 — Motion & Effects ✨ (לא לשכוח!)

Framer Motion — מעברי עמוד + list stagger + card hover/press.

Micro-interactions — כפתורים, toggles, drag lift/drop.

Feedback מונפש — הצלחה (וי/Lottie), toast slide-in, שגיאה (shake).

Skeletons מונפשים (shimmer).

Lottie — empty states + onboarding + מסך הצלחה (יש setup).

⚠️ `prefers-reduced-motion` — לכבד.

### עדיפות 4 — בדיקות

הרצת ux-review + onboarding-ux + accessibility-audit על המוצר.

אימות מובייל/רספונסיבי.

---

סיכום: הליבה הפונקציונלית מלאה, אבל שכבת ה-UX (onboarding + effects + feedback states) כמעט לא קיימת — וזה בדיוק מה שנבנה עכשיו.

---

## 🆕 מודול קמפיינים + A/B (2026-07) — audit UX

מסכים חדשים: /[locale]/campaigns (בונה) · /[locale]/campaigns/[id] (פירוט + פרסום). נבדק מול הצ'קליסט של UX-MASTER-reference:

| פריט | סטטוס | הערה |
| --- | --- | --- |
| RTL + עברית | ✅ | dir="rtl", כל הטקסט עברית, מספרים he-IL |
| Loading state | ✅ | app/[locale]/loading.tsx הגלובלי מכסה את הראוטים |
| בנייה אינקרמנטלית (progress) | ✅ | באנר "בונה 2/5…" + התוכן מופיע בהדרגה per-ערוץ |
| Empty states | ✅ | "עדיין אין קמפיינים" · "ממתין לבנייה…" · "אין פערים" |
| Error states | 🟡 | הודעות inline (note/pubNote); לשדרג ל-toasts ממותגים |
| Confirm לפני פעולה חיה | ✅ | אישור לפני "פרסם נבחרים" (פרסום אמיתי) — כרגע window.confirm, לשדרג ל-ConfirmDialog ממותג |
| Feedback הצלחה | 🟡 | טקסט inline ("✅ פורסמו N"); לשדרג ל-toast + קונפטי (כמו שאר המערכת) |
| בחירה מרובה (checkboxes) | ✅ | בחירת כמה גרסאות + מצב (אורגני/ממומן/סרטון) |
| מטריקות per-גרסה | ✅ | chips 👁/🖱/📊 + כפתור רענון |
| נגישות (a11y) | 🟡 | checkbox/labels יש; חסר aria-label לכפתורי-אייקון (🎬/רענון) |
| מובייל | 🟡 | grid מגיב; לוודא touch targets 44px + אין scroll אופקי בטבלת RSA |

### ⬜ מה נשאר להתאים ל-UX-MASTER

Toasts ממותגים במקום inline notes (הצלחה/שגיאה) — לאורך כל מודול הקמפיינים.

ConfirmDialog ממותג (glassmorphism) במקום window.confirm.

קונפטי על פרסום מוצלח (עקביות עם אישור/פרסום בשאר המערכת).

aria-labels לכפתורי-אייקון (🎬 צירוף סרטון · 🔄 רענון).

מובייל — בדיקת touch-targets + overflow-x-auto לטבלאות RSA/SEO.

Onboarding קצר למסך הקמפיינים (tooltip "מה זה 6×6").

מסקנה: המסכים החדשים פונקציונליים ומכסים את רוב הסטנדרטים (RTL/loading/empty/confirm/progress), אבל שכבת ה-delight/feedback הממותגת (toasts/קונפטי/ConfirmDialog) עדיין לא הוחלה עליהם — משימת-המשך לפני live.