# HELIX SHOP — תוכנית בנייה P1 (file-by-file) 🏗️

נספח-בנייה ל-12-helix-shop.md. מבוסס חקירת-קוד אמיתית של הריפוזיטוריז החינמיים (2026-08-13). החלטת-על: הכל שלנו, TS-native (Next.js + Supabase). בלי Chatwoot / שירות נפרד. P1 = הבוט-מוכר על צ׳אט-האתר בלבד — בלי WhatsApp/IG (דורש Meta app-review, נדחה ל-P2).

## 1. מה כל ריפו באמת נותן (code-verified)

### Supavec / @supavec/supabase-ai (MIT, TypeScript) — מנוע ה-RAG

API: EmbeddingsClient עם store(data) · search(query) · create(text[]) · similarity(a,b). - דורש טבלת documents (id, content, embedding vector(1536), metadata jsonb, user_id, created_at) + index ivfflat + RPC match_documents(). - ⚠️ gotcha 1: embeddings = OpenAI-only (text-embedding-3-small, 1536-dim). כלומר צריך מפתח OpenAI רק ל-embeddings (זול מאוד), בזמן ש-Claude עושה את הצ׳אט. שתי ספקויות — תקין. - ⚠️ gotcha 2: לא מחתך (chunk) לבד — “content should be pre-chunked”. ה-chunking הוא שלנו. - מסקנה: משתמשים בו כמעט as-is לאחסון+שליפה. חוסך את כל שכבת ה-pgvector/embeddings.

### insta-p8 (Next.js 16 + React 19 + Supabase + shadcn) — שלד-האפליקציה + inbox

הגילוי הגדול: זה בול ה-stack שלנו, וכולל הרבה מעבר ל-IG: - inbox מלא — טבלאות conversations/messages, UI תיבה, שליחה ידנית (/api/inbox). ← זה ה-handoff של חלק 4, כבר בנוי. - channel pattern — OAuth (/api/instagram/callback) + webhook (/api/instagram/webhook) + עיבוד אירועים. תבנית לכל ערוץ. - AI-reply proxy — /api/groq/chat (Groq/OpenAI-compatible). נחליף ל-Claude. - schema idempotent + self-healing (lib/supabase-migrate.ts) + RLS (supabase-server RLS-aware, supabase-admin service-role). - מסקנה: fork כשלד-הבסיס. מפשיטים את ה-IG-specific ל-P1, שומרים inbox + conversations + proxy + RLS.

### Enthusiast (Python/Django, MIT) — בלו-פרינט ה-agent (לפורט, לא להריץ)

מבנה server: agent/ (הסוכן) · catalog/ (מוצרים) · sync/ (סנכרון דאטה) · pgvector + Celery (async). 4 use-cases מובנים: product discovery · manual search · order intake · catalog enrichment. - מסקנה: לומדים את ההפרדה agent↔catalog↔sync ואת ה-validation-to-reduce-hallucination, כותבים ב-TS. לא מריצים Python.

### RetailGPT — דמו מחקרי. רפרנס בלבד, לא בונים עליו.

## 2. ארכיטקטורת P1

[widget צ׳אט באתר]  ──POST──►  /api/chat  (Next.js route)
                                   │
                                   ├─ RAG: Supavec.search(query) ──► documents (pgvector)
                                   │
                                   ├─ Claude tool-loop:
                                   │     search_catalog · check_inventory · add_to_cart · get_order_status
                                   │        │
                                   │        └─► catalog/orders tables (סונכרנו מ-Shopify/Woo)
                                   │
                                   ├─ streaming תשובה ► widget (+ כרטיס מוצר)
                                   │
                                   └─ write ► conversations/messages  +  גשר CHIEF (contact/deal)

[cron sync]  Shopify/Woo API ──► catalog table ──► chunk ──► Supavec.store() ──► documents

## 3. תוכנית קובץ-קובץ (P1)

### שלד + תשתית (מ-insta-p8)

| קובץ | מקור | פעולה |
| --- | --- | --- |
| app/, next.config.mjs, package.json | insta-p8 | fork — Next.js 16 + shadcn + Tailwind (RTL) |
| lib/supabase-server.ts · lib/supabase-admin.ts | insta-p8 | as-is (RLS-aware + service-role) |
| lib/supabase-migrate.ts | insta-p8 | as-is (self-healing migrations) |
| supabase/schema.sql | insta-p8 + חדש | בסיס conversations/messages + הרחבות (§4) |
| app/api/inbox/* + components/inbox/* | insta-p8 | as-is — זה ה-handoff (חלק 4) |

### RAG (מ-Supavec)

| קובץ | פעולה |
| --- | --- |
| lib/rag/client.ts | עוטף @supavec/supabase-ai — init EmbeddingsClient (OpenAI key) |
| sql/documents.sql | טבלת documents + ivfflat index + RPC match_documents (מ-Supavec sql/) |
| lib/rag/chunk.ts | חדש — chunking של מוצר/תקנון/בלוג (Supavec לא עושה) |

### מנוע המכירה — מחלקת-אייג’נטים (לפי HELIX-CHIEF-AND-AGENTS-SPEC §4b)

החלטה ארכיטקטונית: לא סוכן-יחיד עם system-prompt-ענק, אלא מחלקה תחת System Chief אחד. חובה hybrid כי זה צ׳אט חי: רוב ההודעות עוברות ב-fast-path (סוכן יחיד), והמסלול-הכבד רץ רק לסגירת-מכירה/התאמת-מוצר מורכבת. ה-Critic רץ כ-guard מהיר על עובדות בכל תשובה (לא דיבייט מלא) — כי הזיה על מחיר/מלאי = חבות.

| קובץ | פעולה |
| --- | --- |
| lib/agents/shop/contract.ts | חדש — ה-Agent Contract האחיד (role/input/tools/memory/handoff/autonomy) מ-§4b |
| lib/agents/shop/system-chief.ts | חדש — הצ’יף-המערכתי: מחליט fast/team, מתזמר, merge, ה-interface היחיד ל-CHIEF |
| lib/agents/shop/roles/seller.ts | חדש (Maker) — כותב את תשובת-המכירה, tool-use loop (tools + tool_result). זה מה של-plug-chat אין. |
| lib/agents/shop/roles/product-expert.ts | חדש (Researcher) — שולף מה-RAG/קטלוג עובדות בלבד, בלי דעה |
| lib/agents/shop/roles/fact-guard.ts | חדש (Critic 🔴) — תוקף כל תשובה לפני שליחה: מוצר קיים? מחיר אמיתי? מלאי לא-מומצא? הבטחה שאי-אפשר לקיים? (ה-“validation-to-reduce-hallucination” של Enthusiast) |
| lib/agents/shop/roles/service.ts | חדש — החזרות/סטטוס-הזמנה (מצב-חשיבה שונה מהמוכר) |
| lib/agents/shop/tools.ts | חדש — 4 הכלים: search_catalog · check_inventory · add_to_cart · get_order_status |
| lib/agents/shop/system-prompt.ts | חדש — persona מוכר + קול-מותג + “ענה רק מהנתון” (מאמץ prompt-cache של plug-chat) |
| lib/agents/shop/memory.ts | חדש — גשר ל-CRM המשותף; write-back חובה גם מפנייה ישירה לסוכן (כלל §4b) |
| lib/agents/shop/hebrew.ts | חדש — baldiga pass על פלט עברי |
| app/api/chat/route.ts | חדש — endpoint ראשי: RAG → System Chief (fast/team) → fact-guard → stream → write |

### סנכרון קטלוג (חדש — אף ריפו לא נותן)

| קובץ | פעולה |
| --- | --- |
| lib/sync/shopify.ts | חדש — משיכת מוצרים/מלאי מ-Shopify Admin API |
| lib/sync/woo.ts | חדש — WooCommerce REST |
| app/api/sync/route.ts + cron | חדש — sync → catalog table → chunk → Supavec.store() |

### גשר CHIEF (חדש — ה-moat)

| קובץ | פעולה |
| --- | --- |
| lib/chief/bridge.ts | חדש — שיחה → shopper_conversation + contact/deal ב-CRM (סכמת 12-helix-shop.md §5) |

### widget צ׳אט-אתר (חדש — פשוט)

| קובץ | פעולה |
| --- | --- |
| public/widget.js | חדש — snippet קל להטמעה (iframe/web-component) → מדבר עם /api/chat |
| app/embed/page.tsx | חדש — עמוד הצ׳אט המוטמע |

## 4. הרחבות schema ל-P1 (מעבר ל-insta-p8)

- catalog — product_id, title, description, price, inventory, variants jsonb, platform, external_id, updated_at

- documents — (Supavec) content, embedding, metadata (product_id/type), user_id

- shopper_conversation — channel, transcript_ref, intent, converted, abandoned, language (סכמת §5)

- orders (read-model) — order_id, status, items (לסנכרון get_order_status)

## 5. החלטות פתוחות לפני קוד

- מפתח OpenAI ל-embeddings — Supavec דורש. אישור: להוסיף? (זול; חלופה: להחליף ל-embeddings אחר = יותר עבודה).

- ריפו חדש helix-shop (origin = r0544468883-spec, כמו שאר המוצרים) — לאשר שם.

- חנות-בדיקה — Shopify dev-store או Woo מקומי לפיתוח ה-sync.

## 6. מה נדחה ל-P2 (במכוון)

WhatsApp + Instagram + Messenger (Meta app-review, שבועות) · link-in-bio · multi-store · דשבורד תובנות מלא. P1 מוכיח ערך על צ׳אט-אתר בלי אף תלות חיצונית.

## מקורות (code-verified)

- Supavec/supabase-ai · insta-p8 · Enthusiast · RetailGPT